实训反思日志

姓名：胡春华 班级：信管1602 学号：1608020210

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-30 | 今天对面向对象分析与设计报告进行修改，形成了信息系统分析实训报告。期间小组成员对照以前撰写的面向对象分析与设计报告不断讨论和检查，确定系统可以实现的功能，并进行了小组分工，明确各自的任务，同时我们也讨论使用什么开发工具和语言进行系统开发，并下载相关软件进行环境配置。  反思：今天虽然没有什么实际的系统代码成果，但是万事开头难，只要明确目标，做好准备，后面应该会越来越顺利！ |
| 2017-7-01 | 今天上午进一步对信息系统分析实训报告完善，并通过GitHub提交，下午对Tomcat、mysql等软件下载和环境配置，晚上熟悉MVC框架。  反思：在实训之前没有早早进行需要软件的分析，并提前做好下载和环境的配置，导致实训时候花了大量时间去下载，同时期间出现系统故障导致重装系统，耗费了大量时间。 |
| 2017-7-02 | 上午进一步了解MVC架构，同时进行eclipse与Tomcat的连接与运行测试，下午进行eclipse与MySQL的连接与数据获取，实现互通，晚上初步搭建简单的MVC架构，弄清其响应和数据传递方式。  反思：今天整体还算顺利，但是在进行eclipse与MySQL的连接与数据获取时，由于自己的粗心，忽律了MySQL的版本问题，导致自己选择的驱动命令不对，于是多次连接失败，耗费了不少时间。 |
| 2017-7-03 | 上午学习前端的frame框架，进行一些简单基础例子的尝试，加深理解；下午进行前端界面的CSS样式搭建，构建自己的样式布局；晚上用Dreamweaver完成了登录界面的搭建和布局。  反思：自己前端知识学的不深，不熟练，进度缓慢。 |
| 2017-7-04 | 上午完成了系统的整体布局代码,即右侧和顶部固定菜单栏的代码;下午完成了用户端查询,预定,申请记录的搭建布局;晚上完成了管理端界面的部分前端代码。  反思：CSS和JS不是很熟练，掌握程度不高，在布局和实现时花了大量时间调整。 |
| 2017-7-05 | 早上对界面进行了微调，然后把前端加以修改，和魏彦庆的后端部分相连，实现了登录，会议室查询功能；下午在老师验收过后，认为我们的界面不够美观，于是对整个界面做了大改动，学习了模态框的使用及实现；晚上继续编写前端界面的THML代码。  反思：在使用模态框时，引入bootstrap插件时频繁出错，导致界面和预想的不一致，花了大量时间调整。 |
| 2017-7-06 | 6号一整天都在编写界面的代码，做到与后台数据库表的内容一致，早上和下午将新增的报故障功能界面实现，晚上对各个界面进行美化和优化。  反思：做事应该有计划，开始就应该尽量做到最好，否则后面再重新做或者返工会耗费大量时间，如果是放在企业就将是经济的损失。 |
| 2017-7-14 | 经过中间一周的休息时间中赶工，已经实现了系统90%的功能，就差用户端申请查询界面，因为这里想使用历程的方式显示会议室借用情况，但是由于我前端没学过这方面的知识，于是在14号花了大量时间搜寻这方面的前端知识，在网上找到许多这方面的代码，但是真正运行起来布局，功能有很多故障，后面找到一个fullcalendar插件，这个花了一个小时配置好了，但是传参数时候又遇到了难题，于是我们改用列表的形式显示会议室情况，申请仍然用模态框的形式，在晚上前完成了界面。  反思：自己前端知识不够，不能够把界面做的更好。 |
| 2017-7-15 | 早上完成了整个系统的所有内容，包括系统各个界面，前后端交互；下午完善和修改信息系统设计实训报告，对系统进行调试，各个需要上传的电子文档准备；晚上进行部分PPT的制作。  反思：在进行MySQL备份时，由于之前的可视化软件到期了，于是花了大量时间去备份。 |
| 2017-7-16 |  |