实训反思日志

姓名： 魏彦庆 班级： 信管1602 学号：1608020209

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2019-6-30 | 修改面向对象分析与设计报告，小组讨论决定使用的开发工具（Eclipse，MySQL，Tomcat），今天完成了Eclipse与tomcat的安装与环境配置，并且实现了Eclipse中Web项目使用tomcat发布运行。 反思：软件安装与环境配置中会出现各种想象不到的小众化问题，严重拖累项目进度 |
| 2019-7-1 | 安装mysql数据库，以及Navicat数据库可视化界面，使用Eclipse连接mysql数据库，实现增删改查功能。  反思：mysql8 与以前版本的数据库连接方式有所不同 |
| 2019-7-2 | 设计数据库，对设计报告中的数据库设计进行删改操作  反思：数据库的设计是后端所有操作的前提，当初设计报告中的数据库设计太想当然了，实现的时候才发现很多问题。 |
| 2019-7-3 | 选择后端框架，最终决定使用SSM整合框架  反思：框架的整合会遇到很多很多的问题，涉及到的jar包太多，即使按照教程一步步来也会遇到很多的问题，比如说jar包的版本不同等等 |
| 2019-7-4 | SSM框架搭建完成，完成后端实体的javabean封装，完成登录界面，根据用户类型不同登录不同界面。 |
| 2019-7-5 | 完成管理员端会议室增删改操作，以及会议室申请的查询以及审核操作 |
| 2019-7-6 | 完成管理员端以及用户端故障报修板块的后端代码 |
| 2019-7-14 | 完成用户端个人会议室申请状况及记录查询，以及按日期查询已借出会议室的时段。  反思：会议室借出按时间模糊查询卡了很久 |
| 2019-7-15 | 前后端结合，bug调试，文档编写。  反思：前后端结合会遇到很多bug，即使后端代码都经过调试也会出现很多问题。前后端数据交互大多采用jsp的C标签，但是遇到字符串的截取C标签无法完成， |